将乐县白莲镇2024年增发国债高标准农田

建设改造提升项目实施情况公开

- 项目名称：将乐县白莲镇2024年增发国债高标准农田建设改造提升项目

二、建设地点：将乐县白莲镇

三、建设单位：将乐县白莲镇人民政府

四、施工单位：福建恒欣建设有限公司

五、建设内容：高标准农田建设3000亩

六、投资概算及资金来源：

- 该项目预计总投资720万元，其中中央、省级资金684万元，县级地方配套资金36万元。

- 建设进度及资金拨付情况 ：

- 项目已完成投资468万元，建设进度为65％。财政资金已拨付209万元，拨付进度为38％。

- 建设时限：2024年5月8日-2025年5月3日

- 监督电话：0598-2330261（将乐县农业农村局）

- 12388（全国纪检监察机关统一举报电话）

将乐县高唐镇2024年增发国债高标准农田

建设改造提升项目实施情况公开

- 项目名称：将乐县高唐镇2024年增发国债高标准农田建设改造提升项目

二、建设地点：将乐县高唐镇

三、建设单位：将乐县高唐镇人民政府

四、施工单位：临沂市罗水建筑安装有限公司

五、建设内容：高标准农田建设4000亩

六、投资概算及资金来源：

- 该项目预计总投资960万元，其中中央、省级资金912万元，县级地方配套资金48万元。

- 七、建设进度及资金拨付情况 ：

- 项目已完成投资768万元，建设进度为80％。财政资金已拨付500万元，拨付进度为64％。

- 八、建设时限：2024年4月26日-2025年4月21日

- 监督电话：0598-2330261（将乐县农业农村局）

- 12388（全国纪检监察机关统一举报电话）

将乐县余坊乡2024年增发国债高标准农田

建设改造提升项目实施情况公开

- 一、项目名称：将乐县余坊乡2024年增发国债高标准农田建设改造提升项目

二、建设地点：将乐县余坊乡

三、建设单位：将乐县余坊乡人民政府

四、施工单位：长禾建设集团（福建）有限公司

五、建设内容：高标准农田建设3000亩

六、投资概算及资金来源：

- 该项目预计总投资720万元，其中中央、省级资金684万元，县级地方配套资金36万元。

- 七、建设进度及资金拨付情况 ：

- 项目已完成投资720万元，建设进度为100％。财政资金已拨付399万元，拨付进度为67％。

- 八、建设时限：2024年5月10日-2025年5月5日

- 监督电话：0598-2330261（将乐县农业农村局）

- 12388（全国纪检监察机关统一举报电话）

将乐县安仁乡2024年增发国债高标准农田

建设改造提升项目实施情况公开

- 一、项目名称：将乐安仁乡2024年增发国债高标准农田建设改造提升项目

二、建设地点：将乐县安仁乡

三、建设单位：将乐县安仁乡人民政府

四、施工单位：乐嘉建设工程有限公司

五、建设内容：高标准农田建设3000亩

六、投资概算及资金来源：

- 该项目预计总投资720万元，其中中央、省级资金684万元，县级地方配套资金36万元。

- 七、建设进度及资金拨付情况 ：

- 项目已完成投资540万元，建设进度为75％。财政资金已拨付281万元，拨付进度为50％。

- 八、建设时限：2024年5月7日-2025年5月2日

- 监督电话：0598-2330261（将乐县农业农村局）

- 12388（全国纪检监察机关统一举报电话）

将乐县大源乡2024年增发国债高标准农田

建设（灾毁农田修复）项目实施情况公开

- 一、项目名称：将乐大源乡2024年增发国债高标准农田建设（灾毁农田修复）项目

二、建设地点：将乐县大源乡

三、建设单位：将乐县大源乡人民政府

四、施工单位：福建苏力建设有限公司

五、建设内容：高标准农田建设3100亩

六、投资概算及资金来源：

- 该项目预计总投资849.4万元，其中中央、省级资金836.2万元，县级地方配套资金13.2万元。

- 七、建设进度及资金拨付情况 ：

- 项目已完成投资595万元，建设进度为70％。财政资金已拨付285.9万元，拨付进度为42％。

- 八、建设时限：2024年7月18日-2025年7月13日

- 监督电话：0598-2330261（将乐县农业农村局）

- 12388（全国纪检监察机关统一举报电话）

将乐县白莲镇2024年增发国债高标准农田

建设（灾毁农田修复）项目实施情况公开

- 一、项目名称：将乐白莲镇2024年增发国债高标准农田建设（灾毁农田修复）项目

二、建设地点：将乐县白莲镇

三、建设单位：将乐县白莲镇人民政府

四、施工单位：福建泽巍建设工程有限公司

五、建设内容：高标准农田建设3400亩

六、投资概算及资金来源：

- 该项目预计总投资931.6万元，其中中央、省级资金917.1万元，县级地方配套资金14.5万元。

- 七、建设进度及资金拨付情况 ：

- 项目已完成投资559万元，建设进度为60％。财政资金已拨付250万元，拨付进度为34％。

- 八、建设时限：2024年7月23日-2025年7月18日

- 监督电话：0598-2330261（将乐县农业农村局）

- 12388（全国纪检监察机关统一举报电话）

将乐县高唐镇2024年增发国债高标准农田

建设（灾毁农田修复）项目实施情况公开

- 一、项目名称：将乐高唐镇2024年增发国债高标准农田建设（灾毁农田修复）项目

二、建设地点：将乐县高唐镇

三、建设单位：将乐县高唐镇人民政府

四、施工单位：福建鑫旺达建设有限公司

五、建设内容：高标准农田建设3000亩

六、投资概算及资金来源：

- 该项目预计总投资822万元，其中中央、省级资金809.4万元，县级地方配套资金12.6万元。

- 七、建设进度及资金拨付情况 ：

- 项目已完成投资493.2万元，建设进度为60％。财政资金已拨付302.8万元，拨付进度为49％。

- 八、建设时限：2024年7月30日-2025年7月25日

- 监督电话：0598-2330261（将乐县农业农村局）

- 12388（全国纪检监察机关统一举报电话）

将乐县南口镇2024年增发国债高标准农田

建设（灾毁农田修复）项目实施情况公开

- 一、项目名称：将乐南口镇2024年增发国债高标准农田建设（灾毁农田修复）项目

二、建设地点：将乐县南口镇

三、建设单位：将乐县南口镇人民政府

四、施工单位：福建省梁禹工程有限公司

五、建设内容：高标准农田建设3500亩

六、投资概算及资金来源：

- 该项目预计总投资959万元，其中中央、省级资金944.3万元，县级地方配套资金14.7万元。

- 七、建设进度及资金拨付情况 ：

- 项目已完成投资575.4万元，建设进度为60％。财政资金已拨付131.45万元，拨付进度为18％。

- 八、建设时限：2024年7月22日-2025年7月17日

- 监督电话：0598-2330261（将乐县农业农村局）

- 12388（全国纪检监察机关统一举报电话）