附件

将乐县省级现代农业（畜禽）产业园第三批验收项目竣工验收拟拨付资金表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 重点建设内容 | 实施主体 | 总投资  （万元） | 拟补助  金额  （万元） | 竣工验收合格拟拨付第一次资金（万元） | 备注：实际拨付资金（万元） |
| 1 | 大源乡长甲至许仙坑养殖基地道路建设项目 | 大源乡  长甲村 | 建设长甲至许仙坑养殖基地道路硬化，长2200米（含有机肥实验基地道路），宽2.5-3米。 | 大源乡人民政府 | 120 | 80 | 64 | 该项目根据工程进度已拨付64万元进度款，本次实际拨付0元。 |
| 2 | 福建上匠农牧机械设备研发与应用推广项目 | 古镛镇  （工业园区） | 开展9GY（WG）-40固液分离机、9GY（WG）-40A固液分离机、舍外发酵床翻抛机的研发与应用与推广 | 福建上匠农牧机械设备有限公司 | 111 | 40 | 0 | 本次实际拨付0元，待专家组验收后一次性拨付 |
| 3 | 大源乡增源至长甲养殖道路提升改造项目 | 大源乡 | 增源至长甲养殖道路总长 4公里，道路宽度由3.5米拼宽至4.5米，配套水沟建设长3700米。大木线（乡道）至下余坑养殖小区进场道路长 440米，宽4-4.5米的道路硬化，配套水沟建设。下余坑养殖小区场内道路长500米,宽4-4.5米的道路硬化，配套水沟建设。 | 大源乡人民政府 | 220 | 158 | 126.4 | 该项目根据工程进度已拨付79万元进度款，本次实际拨付47.4万元，由大源乡自行申报。 |
| 4 | 大源乡鑫源桥新建项目 | 大源乡  大源村 | 建设桥1座，桥长60米，桥面全宽7.5米，净宽6.5米。 | 大源乡人民政府 | 270 | 172 | 137.6 | 该项目根据工程进度已拨付86万元进度款，本次实际拨付51.6万元，由大源乡自行申报。 |
| 5 | 将乐县浩源鹌鹑生态养殖产业化项目 | 安仁乡  石富村 | 新建标准育成舍2栋2200㎡、育雏舍1栋750㎡，阳光棚1栋1000㎡，配套购置：育成舍自动化养殖线2套、育雏舍养殖线1条等。 | 将乐县浩源农牧发展有限公司 | 540 | 80 | 40 | 本次实际拨付40万元 |
| **6** | **合计** | | | | **1261** | **530** | **368** | **139** |

注：根据《将乐县省级现代农业（畜禽）产业园项目实施管理暂行办法》的通知》（将农〔2023〕168号），验收合格后，公建项目补助资金可按不高于80%比例进行拨付，非公建项目补助资金可按不高于50%比例进行拨付。