附件 将乐县省级现代农业（畜禽）产业园建设项目竣工验收（二期）验收情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 实施主体 | 项目建设批复内容 | **计划总投资（万元）** | 拟补助金额（万元） | 项目建设内容完成情况 | 完成总投资（万元） | 实际补助金额（万元） | 验收通过后拟拨付补助金额（万元） | 备注 |
| 1 | 余坊乡新余线畜禽运输主干道路面改造项目 | 余坊乡余坊村 | 余坊乡人民政府 | 道路改造长802米，宽6.5－7.5米，配套路灯等设施。 | 110 | 80 | 道路改造长846.66m,宽6.5-7.5m,配套路灯等设施。 | 115.2806 | 80 | 16 | 根据项目进度，已拨付64万元工程进度款，剩余16万元资金由余坊乡将自行按合同支出 |
| 2 | 康品汇屠宰冷链配送项目 | 古镛镇文曲村 | 福建省将乐康品汇食品有限责任公司 | 购置3辆冷链厢式配送车。 | 32.4 | 16 | 购置3辆冷链厢式配送车。 | 40.079487 | 16 | 8 | 根据项目进度，已拨付8万元补助资金 |
| 3 | 将乐县病死畜禽无害化处理收集点项目 | 北片乡镇 | 将乐县畜牧兽医水产中心 | 全县建设10个病死畜禽收集、储存点；每个收集点长3.1\*宽2.7\*高3（M）/温度-18℃的冷库，配套相关用电、雨棚、存储设施。 | 100 | 100 | 建设10个病死畜禽收集、储存点；每个收集点长3.1\*宽2.7\*高3(m)/温度-18℃的冷库，配套相关用电、雨棚、存储设施。 | 95.31 | 95.31 | 12.4507 | 根据合同，项目验收一年后支付3%余款。项目实际补助资金95.31万元，可支付97%补助资金92.4507万元，已拨付80万元工程进度款，验收通过后拟拨付12.4507万元 |
| **4** | **合计** | **242.4** | **196** | **/** | **250.670087** | **191.31** | **36.4507** |  |