将乐县2022年笋竹精深加工示范项目验收情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目建设内容 | 项目验收情况 | 补助资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热风干燥笋干、冷冻笋深加工生产线建设项目 | 福建省天旺食品有限公司 | 项目设备投资202万元（不含税金额193万元），购置安装毛笋剥壳机、切粒机、笋调味设备、检测机等生产设备，新建年产600吨热风干燥笋干及1000吨冷冻笋深加工生产线。 | 项目完成设备投资202.28万元（不含税金额194.298927万元），购置安装笋切段机、金属检测机、X光机等设备79台（套）投入使用。 | 52 |
| 2 | 竹浆模塑制品生产线建设项目 | 三明市缘福生物质科技有限公司 | 项目新扩建厂房及配套设施，设备投资203万元（不含税金额179万元），引进全自动纸模餐具成型、切边一体机等设备，建设可降解餐盒、餐具等竹浆模塑制品生产线。 | 项目完成设备投资203万元（不含税金额179.646019万元），购入全自动纸模餐具成型切边一体机、真空空压设备、制浆设备等设备4台（套）,完成竹浆模塑制品生产线建设。 | 48 |
| 3 | 竹工艺制品生产线扩建项目 | 将乐县永华竹业有限公司 | 项目设备投资140万元（不含税金额125万元），购置智能竹条选色机、抛光机、数控雕刻机等设备，对竹工艺生产线进行改造扩建。 | 项目完成设备投资131.6331万元（不含税金额126.8271万元），购置安装全自动大破机、智能竹条选色机、数控雕刻机等设备38台（套），完成竹工艺制品生产线扩建。 | 33 |
| 4 | 竹檀木地板生产线建设项目 | 京年竹檀木（将乐）科技有限公司 | 项目租（建）厂房及其它配套，一期设备投资117万元（不含税金额109万元），引进七层45米全自动烘丝道等生产设备，建设竹檀木地板生产线 | 项目完成设备投资116.75万元（不含税金额109.732301万元），购置安装七层45米胶后全自动烘丝道、自动打销机、竹材展平粗铣疏解机等设备3台（套），完成竹檀木地板生产线一期建设。 | 30 |
| 5 | 竹制品生产线智能化升级扩建项目 | 福建省将乐县福瑞木业有限公司 | 项目设备投资116万元（不含税金额109万元），引进数控双端榫、砂光机、竹条选色机、竹板热压机等设备，升级扩建竹制品生产线。 | 项目完成设备投资116.70万元（不含税金额115.181416万元），购置安装数控双段榫、砂光机、竹条选色机等设备9台（套），完成竹制品生产线智能化升级扩建。 | 30 |
| 6 | 竹制品生产线建设项目 | 将乐县建伟竹业有限公司 | 项目设备投资92万元（不含税金额81万元），购置接片机、多层竹地板热压机、组合机等生产设备，扩建竹制品生产线。 | 项目完成设备投资91.95万元（不含税金额81.375927万元），购置安装多层竹地板热压机、接片机、组合机等设备41台（套），完成竹制品生产线升级扩建。 | 22 |
| 7 | 竹家具生产线改造升级设备购置项目 | 华田家俱（福建）有限公司 | 项目设备投资75万元（不含税金额70万元），购置安装立式多轴木工钻床、木工镂铣机、磨光机等设备，并对竹家具生产线进行改造升级。 | 项目完成设备投资75.212万元（不含税金额66.954516万元），购置安装立式多轴木工钻床、木工镂铣机、磨光机等设备7台（套），完成竹家具生产线智能化升级。 | 18 |
|  | 合计 |  |  |  | 233 |